Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального образования Саратовской области на 2022-2024 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за  |  |  | 2023 | год (нарастающим итогом)  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12267900,00** (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансированияПлан на \_\_\_\_\_2023\_\_\_\_\_\_\_ год | Объем финансированияФакт за \_2023 год | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | муниципальный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | муниципальный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | муниципальный бюджет е |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Мероприятия «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального образования Саратовской области на 2022-2024 годы»** |  |
| 1. Экспертиза проектно-сметной документации | Администрация Ягодно-Полянского муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 0 | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | 100 |
| 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | Администрация Ягодно-Полянского муниципального образования | 7377000,00 |  | 7377000,00 |  |  | 7377000,00 |  | 7377000,00 |  |  | 14787000 | 0 | 14787000 | 0 | 0 |  |
| 3. Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет дорожного фонда | Администрация Ягодно-Полянского муниципального | 4890900,00 |  |  | 4605900,00 | 285000,00 | 4890900,00 |  |  | 4605900,00 | 285000,00 | 8893279,39 |  |  | 8608279,39 | 439300,00 |  |
| 4. Содержание автомобильных дорог за счет средств местного бюджета | Администрация Ягодно-Полянского муниципального | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1056600,00 |  |  | 1056600,00 |  |  |
| Всего по мероприятию | 12267900,00 | 0 | 7377000,00 | 4605900,00 | 285000,00 | 12267900,00 | 0 | 7377000,00 | 4605900,00 | 285000,00 | 24943179,39 | 0 | 14787000 | 9716879,39 | 439300,00 |  | 100 |
| **Итого по программе** | 12267900,00 | 0 | 7377000,00 | 4605900,00 | 285000,00 | 12267900,00 | 0 | 7377000,00 | 4605900,00 | 285000,00 | 24943179,39 | 0 | 14787000 | 9716879,39 | 439300,00 |  | 100 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Федорова

 подпись

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

|  |
| --- |
| Отчет о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы за \_ 2022г.(нарастающим итогом) |
| руб. | **12675279,39** |  |  |
|  |  |  |  |
| КЦСР | Наименование | Ассигнования текущий период (сумма) | Всего выбытий текущий период (сумма) |
|   | Основное мероприятие 1 «Экспертиза проектно-сметной документации» | 52000,00 | 52000,00 |
|  Основное мероприятие № 2. «Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда» | 7410000,00 | 7410000,00 |
| Основное мероприятие № 3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет дорожного фонда» | 4156679,39 | 4156679,39 |
| Основное мероприятие № 4. «Содержание автомобильных дорог за счет средств местного бюджета» | 1056600,00 | 1056600,00 |
| **Итого** |  | 12675279,39 | 12675279,39 |
| Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Федорова подпись |  |