Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

# Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального образования Саратовской области на 2022-2024 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за |  |  | 2023 | год (нарастающим итогом) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12267900,00** (руб.) | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования  План на \_\_\_\_\_2023\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | | Объем финансирования  Факт за \_2023 год | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | | | Исполнение, % | |
| Всего | В том числе: | | | | Всего | В том числе: | | | | Всего | | В том числе: | | | | | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | муниципальный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест  ный бюджет | муниципальный бюджет | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Мест  ный бюджет | | муниципальный бюджет е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 | | | 19 | |
| **Мероприятия «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального образования Саратовской области на 2022-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Экспертиза проектно-сметной документации | Администрация Ягодно-Полянского муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | | 0 | | 0 | | 52000 | | 0 | | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | | 100 | |
| 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | Администрация Ягодно-Полянского муниципального образования | 7377000,00 |  | 7377000,00 |  |  | 7377000,00 |  | 7377000,00 |  |  | 14787000 | | 0 | | 14787000 | | 0 | | 0 | |  | |
| 3. Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет дорожного фонда | Администрация Ягодно-Полянского муниципального | 4890900,00 |  |  | 4605900,00 | 285000,00 | 4890900,00 |  |  | 4605900,00 | 285000,00 | 8893279,39 | |  | |  | | 8608279,39 | | 439300,00 | |  | |
| 4. Содержание автомобильных дорог за счет средств местного бюджета | Администрация Ягодно-Полянского муниципального | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1056600,00 | |  | |  | | 1056600,00 | |  | |  | |
| Всего по мероприятию | | 12267900,00 | 0 | 7377000,00 | 4605900,00 | 285000,00 | 12267900,00 | 0 | 7377000,00 | 4605900,00 | 285000,00 | 24943179,39 | | 0 | | 14787000 | | 9716879,39 | | 439300,00 | |  | | 100 | |
| **Итого по программе** | | 12267900,00 | 0 | 7377000,00 | 4605900,00 | 285000,00 | 12267900,00 | 0 | 7377000,00 | 4605900,00 | 285000,00 | 24943179,39 | | 0 | | 14787000 | | 9716879,39 | | 439300,00 | |  | | 100 | |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Федорова

подпись

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы за \_ 2022г.  (нарастающим итогом) | | | |
| руб. | **12675279,39** |  |  |
|  |  |  |  |
| КЦСР | Наименование | Ассигнования текущий период (сумма) | Всего выбытий текущий период (сумма) |
|  | Основное мероприятие 1 «Экспертиза проектно-сметной документации» | 52000,00 | 52000,00 |
| Основное мероприятие № 2. «Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда» | 7410000,00 | 7410000,00 |
| Основное мероприятие № 3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет дорожного фонда» | 4156679,39 | 4156679,39 |
| Основное мероприятие № 4. «Содержание автомобильных дорог за счет средств местного бюджета» | 1056600,00 | 1056600,00 |
| **Итого** |  | 12675279,39 | 12675279,39 |
| Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Федорова  подпись | | |  |