АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.02.2024 |  | № 10 |
| --- | --- | --- |

с.Ягодная Поляна

Об организации пропуска паводковых вод в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области и в целях предупреждения возможного ущерба от весеннего паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2024 году п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Ягодно-Полянского муниципального образования согласно приложению № 1. Установить, что решения комиссии по вопросам организации безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области в 2024 году согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, до 06 марта 2024 года создать запас материальных средств для проведения противопаводковых мероприятий согласно приложению №3.

4. Утвердить состав аварийно-спасательной бригады, согласно приложению №4.

5. Организовать выставление с 05 марта 2024 года круглосуточных водомерных постов на водоемах (прудах), расположенных на территории муниципального образования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7. Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования нормативно-правовых актов.

Глава муниципального образования          	                       Т.И.Федорова

Приложение № 1 к постановлению администрации Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района саратовской области от 15.02.2024 № 10

Состав комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области на 2024 г.

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренина Ольга Анатольевна | Заместитель главы администрации МО, председатель комиссии |
| 2 | Марискин Андрей Иванович | зам.генерального директора ООО «Ягоднополянское», (по согласованию) |
| 3 | Юдин Александр Викторович | депутат Совета депутатов Ягодно-Полянского МО (по согласованию) |
| 4 | Макаров Сергей Николаевич | староста села Полчаниновка (по согласованию) |
| 5 | Миронов Андрей Александрович | староста села Большая Ивановка (по согласованию) |
| 6 | Гасанов Муса Алиевич | староста села Большая Федоровка (по согласованию) |
| 7 | Ончуков Леонид Ананьевич | староста села Ягодная Поляна (по согласованию) |
| 8 | Решетникова Любовь Михайловна | староста села Новоскатовка (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению администрации Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района саратовской области от 15.02.2024 № 10

- ПЛАН

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение состава комиссии по обеспечению безопасного пропуска паводка | до 1 марта | Заместитель главы администрации |  |
| 2. | Назначение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования для организации контроля за их подготовкой к пропуска паводка и безаварийного пропуска паводковых вод | до 1 марта | Заместитель главы администрации |  |
| 3. | Проведение осмотров гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, минеральных удобрений и химических средств защиты растений, зернохранилищ. Разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | 05.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 4. | Уточнение наличия плавсредств, других материальных ресурсов пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ. | 05.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 5. | Очистка территории зон санитарной охраны, источников питьевого водоснабжения от мусора. Приведение ливневой канализации и дренажных систем в работоспособное состояние | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 6. | Создание необходимых запасов топлива, сырья, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий, находящихся в районе затопления | до 05.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 7. | Установка временных водомерных постов и организация их работы | 06.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 8. | Утверждение разработанных мероприятий на заседании паводковой комиссии, и реализация до начала паводка | 09.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 9. | Завершение работ по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, очистке от снега водосбросных сооружений и канализации, укреплению ледорезов и мостовых опор, отколке льда у опор мостов, ледорезов, водоприемных сооружений, ликвидации до начала паводка разборных мостов, подвергаемых затоплению | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 10. | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб, ж/д насыпей, дорог федерального и территориального значения | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 11. | Ремонт до наступления паводка всех спасательных транспортных средств, подготовка лодочных переправ, создание у мостов, плотин и дамб аварийных запасов строительных материалов. | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 12. | Организация на время паводка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад на плотинах, гидротехнических сооружениях, мостах, насосных станциях и других важнейших сооружениях. Обеспечение аварийных бригад техникой и необходимыми спасательными средствами, инструментами, материалами и спецодеждой | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 13. | Определение и оборудование указателями мест объезда и подготовка объездных маршрутов, оборудование маршрутов проезда по затопленным участкам дорог | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 14. | Разработка планов перевода населения из затопленных районов в подготовленные для жилья помещения, снабжение его продуктами питания, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 15. | Определение жилых территорий, предположительно затопляемых или изолированных в период затопления и число жителей, подлежащих эвакуации, в том числе детей и беременных женщин | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 16. | Подготовка зданий и сооружений под временное размещение эвакуируемых людей из зон возможного затопления | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 17. | Принятие мер по предупреждению затопления заглубленных насосных станций | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 18. | Принятие мер по уборке минеральных удобрений и химических средств защиты растений из зоны возможного затопления, обеспечение их сохранности | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 19. | Определение запасных помещений для временного размещения скота с мобильными доильными установками, запасами кормов | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 20. | Проведение обследования скотомогильников, обеспечение их защиты от подтопления паводковыми водами | 10.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 21. | Обеспечение сельхозпредприятий, водохозяйственных организаций потребным количеством мешкотары для аварийных работ при пропуске паводка. | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 22. | Заключение договоров сельхозпредприятиями и другими организациями с ФГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» на выделение землеройной техники и транспортных средств для охраны водохозяйственных объектов | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 23. | Подготовка к частичному ограничению или прекращению функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зоне возможного затопления | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 24. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 25. | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 26. | Обеспечение надежной обваловки животноводческих объектов, скотомогильников, навозохранилищ, иловых площадок, складов ядохимикатов, пестицидов, ГСМ и других объектов с целью защиты окружающей территории от возможных загрязнений | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 27. | Установка дополнительных свай-мерников и привязка высотных отметок самодельных конструкций | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 28. | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 29. | Организация в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащего гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 30. | Очистка от снега животноводческих помещений, складов ГСМ, минеральных удобрений и химических средств защиты растений, зернохранилищ | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 31. | Завершение проведения ремонтных работ, до наступления паводка, всех спасательных и транспортных средств. Создание у мостов, плотин и дамб аварийных запасов местных строительных материалов | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 32. | Создание необходимых запасов ГСМ для обеспечения бесперебойной работы предприятий и хозяйств, находящихся в зоне затопления | 18.03.2024 | Заместитель главы администрации |  |
| 33. | Контроль выполнения плана санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения районов, попадающих в районы затопления | постоянно | Заместитель главы администрации |  |
| 34. | Организация дежурств и запрет проезда всех видов транспорта по затопленным мостам, переливным плотинам, не предназначенных для этих целей или ограничение движения | в соответствии с обстановкой | Заместитель главы администрации |  |
| 35. | Обеспечение пропуска паводковых вод на всех строящихся водохозяйственных объектах | весь период | Заместитель главы администрации |  |
| 36. | Обеспечение сохранности сооружений инженерной защиты от паводка. | весь период | Заместитель главы администрации |  |
| 37. | Обеспечение эвакуируемых людей доброкачественной питьевой водой (водопроводной или привозной), продуктами питания, условиями для соблюдения личной гигиены, организация доставки учащихся в школы | в период паводка | Заместитель главы администрации |  |
| 38. | Организация расширенной продажи населению водозащитной одежды и обуви. | весь период | Заместитель главы администрации |  |
| 39. | Обеспечение эвакуируемых людей доброкачественной питьевой водой (водопроводной или привозной), продуктами питания, условиями для соблюдения личной гигиены, организация доставки учащихся в школы. | в период паводка | Заместитель главы администрации |  |
| 40. | Организация доставки на жилые территории, изолированные паводковыми водами питьевой воды из гарантированных водоисточников в приготовленных для этих целей емкостях, пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения и транспортировки, а также при необходимости детского питания | в период паводка | Заместитель главы администрации |  |
| 41. | Организация обследования оползневых участков, систематического наблюдения за ними | весь период | Заместитель главы администрации |  |
| 42. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | весь период | Заместитель главы администрации |  |

Приложение №3

к постановлению

администрации Ягодно-Полянского

муниципального образования

Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 15.02.2024 № 10

З А П А С

материальных средств для проведения противопаводковых мероприятий

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щебень | куб.метр | 30 |
| 2 | Песок 700 мешков 400 мешков 400 мешков | тонн тонн тонн | 21 12 12 |
| 3 | Пиломатериалы доска и подтоварник | куб.метр | 3 |
| 4 | Багры | шт. | 10 10 |
| 5 | Гвозди | кг. | 6 |
| 6 | Грунт | тонн | 5 |

| Примечание: | Создаваемый запас материальных средств хранить в местах расположения предприятий. Использование запаса только по распоряжению председателя Комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Ягодно-Полянского муниципального образования. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к постановлению администрации Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района саратовской области от 15.02.2024 № 10

Состав аварийно-спасательной бригады на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области на 2024 г.

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марискин Андрей Иванович | зам.генерального директора ООО «Ягоднополянское», (по согласованию) |
| 2 | Юдин Александр Викторович | депутат Совета депутатов Ягодно-Полянского МО (по согласованию) |
| 3 | Макаров Сергей Николаевич | староста села Полчаниновка (по согласованию) |
| 4 | Миронов Андрей Александрович | староста села Большая Ивановка (по согласованию) |
| 5 | Гасанов Муса Алиевич | староста села Большая Федоровка (по согласованию) |
| 6 | Ончуков Леонид Ананьевич | староста села Ягодная Поляна (по согласованию) |
| 7 | Решетникова Любовь Михайловна | староста села Новоскатовка (по согласованию) |