АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.02.2022 |  | № 31 |
| --- | --- | --- |

с.Ягодная Поляна

Об организации безаварийного пропуска паводковых вод весной 2022 года на территории Ягодно-Полянского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области и в целях предупреждения возможного ущерба от весеннего паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2022 году п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Ягодно-Полянского муниципального образования согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень мероприятий, рекомендуемый для выполнения с целью безаварийного пропуска паводковых вод, согласно приложению № 2.

3. Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования нормативно-правовых актов.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования          	                       Т.И.Федорова

Приложение № 1 к постановлению администрации Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района саратовской области от 28.02.2022 № 31

СОСТАВ

противопаводковой комиссии в Ягодно-Полянском муниципальном образовании Татищевского муниципального района

Саратовской области на 2022 г.

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кособокова Нина Васильевна | Зам.главы администрации МО, председатель КЧС |
| 2 | Марискин Андрей Иванович | зам.генерального директора ООО «Ягоднополянское», (по согласованию) |
| 3 | Леонтьев Владимир Александрович | депутат Совета депутатов Ягодно-Полянского МО (по согласованию) |
| 4 | Юдин Александр Виктрович | депутат Совета депутатов Ягодно-Полянского МО (по согласованию) |
| 5 | Макаров Сергей Николаевич | староста села Полчаниновка (по согласованию) |
| 6 | Миронов Андрей Александрович | староста села Большая Ивановка (по согласованию) |
| 7 | Гасанов Муса Алиевич | староста села Большая Федоровка (по согласованию) |
| 8 | Ончуков Леонид Ананьевич | староста села Ягодная Поляна (по согласованию) |
| 9 | Решетникова Любовь Михайловна | староста села Новоскатовка (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению администрации Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района саратовской области от 28.02.2022 № 31

- ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий

на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение состава комиссии по обеспечению безопасного пропуска паводка | до 1 марта | Заместитель главы администрации |  |
| 2. | Назначение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования для организации контроля за их подготовкой к пропуска паводка и безаварийного пропуска паводковых вод | март | Заместитель главы администрации |  |
| 3. | Проведение осмотров гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, минеральных удобрений и химических средств защиты растений, зернохранилищ. Разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | март-апрель | Заместитель главы администрации |  |
| 4. | Очистка территории зон санитарной охраны, источников питьевого водоснабжения от мусора. Проведение ливневой канализации и дренажных систем в работоспособное состояние | март-апрель | Заместитель главы администрации |  |
| 5. | Утверждение разработанных мероприятий на заседании паводковой комиссии, и реализация до начала паводка | 09.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
| 6. | Завершение работ по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, очистке от снега водосбросных сооружений и канализации, укреплению ледорезов и мостовых опор, отколке льда у опор мостов, ледорезов, водоприемных сооружений, ликвидации до начала паводка разборных мостов, подвергаемых затоплению | 10.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
| 7. | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб, ж/д насыпей, дорог федерального и территориального значения | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
| 8. | Организация на время паводка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад на плотинах, гидротехнических сооружениях, мостах, насосных станциях и других важнейших сооружениях. Обеспечение аварийных бригад техникой и необходимыми спасательными средствами, инструментами, материалами и спецодеждой | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
| 9. | Определение и оборудование указателями мест объезда и подготовка объездных маршрутов, оборудование маршрутов проезда по затопленным участкам дорог | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
| 10. | Создание необходимых запасов топлива, сырья, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий, находящихся в районе затопления | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
| 11. | Разработка планов перевода населения из затопленных районов в подготовленные для жилья помещения, снабжение его продуктами питания, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
| 12. | Определение жилых территорий, предположительно затопляемых или изолированных в период затопления и число жителей, подлежащих эвакуации, в том числе детей и беременных женщин | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Подготовка зданий и сооружений под временное размещение эвакуируемых людей из зон возможного затопления | 11.03.2022 | Зам.главы мо |  |
|  | Принятие мер по предупреждению затопления заглубленных насосных станций | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Принятие мер по уборке минеральных удобрений и химических средств защиты растений из зоны возможного затопления, обеспечение их сохранности | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Определение запасных помещений для временного размещения скота с мобильными доильными установками, запасами кормов | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Проведение обследования скотомогильников, обеспечение их защиты от подтопления паводковыми водами | 11.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Подготовка к частичному ограничению или прекращению функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зоне возможного затопления | 16.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления | .16.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | 18.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Обеспечение надежной обваловки животноводческих объектов, скотомогильников, навозохранилищ, иловых площадок, складов ядохимикатов, пестицидов, ГСМ и других объектов с целью защиты окружающей территории от возможных загрязнений | 18.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Установка временных водомерных постов и организация их работы | 18.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Установка дополнительных свай-мерников и привязка высотных отметок самодельных конструкций | 18.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | 18.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Организация в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащего гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | 18.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Очистка от снега животноводческих помещений, складов ГСМ, минеральных удобрений и химических средств защиты растений, зернохранилищ | 18.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Завершение проведения ремонтных работ, до наступления паводка, всех спасательных и транспортных средств. Создание у мостов, плотин и дамб аварийных запасов местных строительных материалов | 18.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Создание необходимых запасов ГСМ для обеспечения бесперебойной работы предприятий и хозяйств, находящихся в зоне затопления | 18.03.2022 | Заместитель главы администрации |  |
|  | Контроль выполнения плана санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения районов, попадающих в районы затопления | постоянно | Заместитель главы администрации |  |
|  | Организация дежурств и запрет проезда всех видов транспорта по затопленным мостам, переливным плотинам, не предназначенных для этих целей или ограничение движения | в соответствии с обстановкой | Заместитель главы администрации |  |
|  | Обеспечение пропуска паводковых вод на всех строящихся водохозяйственных объектах | весь период | Заместитель главы администрации |  |
|  | Обеспечение эвакуируемых людей доброкачественной питьевой водой (водопроводной или привозной), продуктами питания, условиями для соблюдения личной гигиены, организация доставки учащихся в школы | в период паводка | Заместитель главы администрации |  |
|  | Организация доставки на жилые территории, изолированные паводковыми водами питьевой воды из гарантированных водоисточников в приготовленных для этих целей емкостях, пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения и транспортировки, а также при необходимости детского питания | в период паводка | Заместитель главы администрации |  |
|  | Организация обследования оползневых участков, систематического наблюдения за ними | весь период | Заместитель главы администрации |  |
|  | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | весь период | Заместитель главы администрации |  |