АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.03.2019 |  | № 30 |
| --- | --- | --- |

с.Ягодная Поляна

О проведении двухмесячника по благоустройству

населенных пунктов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области

в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия, улучшения санитарного состояния и организации проведения работ по благоустройству, а также приведению в надлежащее состояние территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального образования Саратовской области в связи с наступлением сезонного потепления, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, согласно приложению №1.

2.Провести с 01 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий.

3. Утвердить перечень работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать коллективам учреждений и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Ягодно-Полянского муниципального образования, а также жителям населенных пунктов в установленные сроки принять активное участие по очистке от мусора прилегающих территорий, внутридворовых территорий.

5. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведению благоустроительных работ согласно приложению №3.

6. Для организованного проведения двухмесячника по благоустройству, подведения итогов создать комиссию по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведению благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования в составе согласно приложению №4.

7.Провести мероприятия:

- установить на территории муниципального образования каждую пятницу единым санитарным днем по благоустройству и санитарной уборке территорий;

- обеспечить в период проведения двухмесячника наведение санитарного порядка в населенных пунктах;

- осуществлять проведение иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов, в т.ч. поддержку акций, проводимых учащимися школ, представителями общественных формирований;

- уделить особое внимание уборке и благоустройству территорий кладбищ, культовых сооружений, ремонту ограждений и подъездных путей к ним, могил участников войн, мемориальных комплексов;

- провести работы по ремонту памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений в местах захоронения участников Великой Отечественной войны, благоустройству, озеленению и санитарной очистке их территорий в срок до 05 мая 2019 года;

- довести до населения содержание Правил благоустройства и мероприятий по проведению благоустроительных работ на территории населенных пунктов муниципального образования;

- закрепить за собственниками строений, юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность, территории, подлежащие уборке собственными силами;

- специалистам администрации Ягодно-Полянского муниципального образования, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства, регулярно осуществлять контроль за санитарным состоянием вверенных территорий.

6. Комиссии по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведению благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования по завершении двухмесячника подвести итоги работы по благоустройству населенных пунктов.

7. Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования нормативно-правовых актов.

Глава муниципального образования				Т.И.Федорова

Приложение № 1

к постановлению

администрации Ягодно-Полянского

муниципального образования Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 01.03.2019 № 30

| СОГЛАСОВАНО: Глава Татищевского муниципального района _________________П.В.Сурков «____»____________2019г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Ягодно-Полянского муниципального образования ________________Т.И.Федорова «____»__________________2019г. |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий по благоустройству населенных пунктов в Ягодно-Полянском

муниципальном  образование  на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Количество шт,т Общая площадь озеленения / очистки –га, км | Наименование применяемого материала | Объект, улица | Финансирование (учреждение, организация, предприятие) Затрачиваемая сумма | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Ягодная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территории с.Ягодная Поляна | 01.04.2019 по 31.05.2019г |  |  | Территория села | Бюджетные и внебюджетные средства | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 2 | Побелка деревьев | Апрель | 80 | Фасадная краска, гашеная известь | Насаждения на улицах | Бюджет, фасадная краска 42 кг х80=3360 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, школа, предприятия, организации, население |
| 3 | Очистка и покраска световых опор уличного освещения | Апрель- май |  | Масляная краска | Уличная сеть села | Бюджет, фасадная краска 140 кг х 80=11200р | Администрация Ягодно-Полянского МО, школа, предприятия, организации, население |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования -аренда экскаватора 1 час-2000 руб | Постоянно |  | инвентарь | Территория села | Бюджет, мешки для мусора 120 литров 10 х 130=1300 руб, работа экскаватора-10 час х2000 = 20 000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 5 | Обустройство зеленой зоны: - разбивка аллеи - посадка деревьев и кустарников | апрель | 40 | Саженцы | ул.Советская | Внебюджетные средства | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 6 | Посадка саженцев на Аллеи выпускников | апрель | 15 | Каштаны | ул.Советская | Внебюджетные средства | Директор МОУ «СОШ с.Ягодная Поляна» |
| 7 | Косметический ремонт Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВО войны 1941-1945гг. (штукатурка, покраска, благоустройство территории ) | апрель | 1 | Краска, цемент | Территория школы с.Ягодая Поляна | Бюджетные и вне бюджетные средства Краска 15 кг х 95 =1425р, цемент 1х350р=350р, шпаклевка 10 кг х 33=330р. Всего:2105 руб. | Администрация Ягодно-Поянского муниципального образования |
| 8 | Содержание кладбищ: с.Ягодная Поляна - подвоз песка, уборка мусора, аренда экскаватора 1 час-2000 руб. | Апрель-май | 2 кладбища; 1.1 га; 2,925 га | Сбор и вывоз мусора, сухой растительности, завоз песка, покос сорной растительности | Территория кладбищ | Внебюджетные средства, бюджет: работа экскаватора 10 часх 2 000= 20000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 9. | Санитарная очистка зеленой зоны: уборка мусора, выпиловка сухостойных деревьев, обрезка сухих веток, побелка деревьев. | Апрель-сентябрь | 25 | бензопилы фасадная краска, гашеная известь | Территория села | Бюджет ГСМ Бензин 10 х 45=450, фасадная краска 20л х 80=1600 р. Всего:2050 | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 10 | Покос сорной растительности по территории | постоянно |  | ГСМ, техника 3 тримера | Территория села | Бюджет, бензин 100 х 45=4500 | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 11 | Благоустройство родников: - | апрель кв.м | 400 кв.м | Техника. бензопилы | родник по ул. Заречная, каптаж Центральный | Бюджет, бензин 10х 45=450 руб. | Администрация Ягодно-Полянского МО школа |
| 12 | Побелка бордюрного камня | апрель | 1 км. | Фасадная краска . | Территория сельского клуба, школы | Внебюджетные средства 36л х 80= 2880 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 13 | Гредирование улично-дорожной сети | Апрель-июль | 18 км | ГСМ | ул. Иванниковаул. Молодёжнаяул. Ленина ул.Заречная | Бюджетные и внебюджетные средства ГСМ 200х 45 = 90000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, предприятия и организации |
| 14 | Косметический ремонт поклонных крестов (шпаклёвка, покрытие лаком), благоустройство территории, | Апрель-май | 15 кв.м | Шпаклёвка пропитка битекс |  | Бюджетные средства Шпаклёвка 5 х200 = 1000 пропитка битекс 8х 400 = 2000. | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 15 | Замена фонарей уличного освещения | Апрель-май |  |  | ул.Советская | бюджет | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 16 | Содержание прилегающих закрепленных территорий, расположенных на них объектов в чистоте и порядке | постоянно |  |  | Территория села | организации, предприятия, учреждения и собственники домовладений | Руководители организаций, предприятий, учреждений и собственники домовладений |
| 17 | Подготовка мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | Июнь-сентябрь |  | Цемент, ограждение | - Согласно реестра 14 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет: цемент 28 меш х 350 =9800, ограждение | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| с. Большая Фёдоровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территории с.Большая Федоровка | 01.04.2019 по 31.05.2019 г. |  |  | Территория села | Бюджетные и внебюджетные средства | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 2 | Побелка деревьев | Апрель | 30 | Фасадная краска, гашеная известь | Насаждения на улицах | Бюджет, фасадная краска 28 кг х80=2240 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, школа, предприятия, организации, население |
| 3 | Очистка и покраска световых опор уличного освещения | Апрель- май |  | Фасадная краска | Уличная сеть села | Бюджет, фасадная краска 112 кг х80=8960р | Администрация Ягодно-Полянского МО, школа, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, аренда экскаватора 1 час- 2000 | Постоянно |  | инвентарь | Территория села | Бюджет, мешки для мусора 120 литров 10 шт х 130=1300 руб, работа экскаватора 8 час х 2000 = 16000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 5 | Обустройство зеленой зоны: -разбивка аллеи , - посадка деревьев и кустарников | апрель | 20 | Саженцы | Территория села | Внебюджетные средства | МОУ «ООШ с,Большая Федоровка» ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 6 | Посадка саженцев на Аллеи выпускников | апрель | 5 | Сосна | Территория школы | Внебюджетные средства | МОУ «ООШ с,Большая Федоровка» |
| 7 | Косметический ремонт Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВО войны 1941-1945гг. ( покраска, благоустройство территории ) | апрель | 1 | Краска, цемент | Территория школы с.Большая Федоровка | Бюджетные и вне бюджетные средства Краска 6 кг х 95 =570 | МОУ «ООШ с,Большая Федоровка» |
| 8 | Содержание кладбищ: с.Большая Федоровка - подвоз песка уборка мусора аренда экскаватора | Апрель-май | 1 га | Сбор и вывоз мусора, сухой растительности, завоз песка, окос сорной растительности | Территория кладбищ | Внебюджетные средства, бюджет: работа экскаватора-7 час х 2000 = 14000 руб | Староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 9. | Санитарная очистка зеленой зоны: выпиловка сухостойных деревьев | Апрель-сентябрь | 10 | бензопилы | Территория села | Бюджет ГСМ бензин 20 л х 45 =900 руб. | Администрация Ягодно-Полянского МО,староста села |
| 10 | Окос сорной растительности по территории села | постоянно |  | ГСМ, техника 1 тример | Территория села | Бюджет бензин 40 л х 45=1800 руб. | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 11 | Побелка бордюрного камня | апрель | 1 км. | Фасадная краска | Территория сельского клуба, школы | Внебюджетные средства: фасадная краска 70л х 80= 5600 руб. | Руководители учреждений, общественные организации |
| 12 | Гредирование улично-дорожной сети | Апрель-июль | 13 км | ГСМ | ул. Новая ул. Центральнаяул. Верхняя ул.Заречная | Бюджетные и внебюджетные средства ГСМ 200х 45 = 9000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, предприятия и организации |
| 13 | Косметический ремонт поклонного креста (покраска) благоустройство территории, | Апрель-май | 1 кв.м | Краска масляная | ул.Центральная | Бюджетные средства, краска 9 кг х 95 =855 руб. | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 14 | Замена фонарей уличного освещения | Апрель-май |  | Светодиодные фонари | Территория села | бюджет | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 15 | Содержание прилегающих закрепленных территорий, расположенных на них объектов в чистоте и порядке | постоянно |  |  | Территория села | организации, предприятия, учреждения и собственники домовладений | Руководители организаций, предприятий, учреждений и собственники домовладений |
| 16 | Обустройство территории около сельского клуба, ФАПа: выпиловка сухих деревьев, -уборка мусора, -посадка деревьев и кустарников, -разбивка клумб. | Апрель-май |  |  | Территория около объектов социальной сферы | Бюджетные и внебюджетные средства ГСМ бензин 20л.х 45 = 900, дизтопливо 20 л х 45 =900 руб. | Руководители организаций, предприятий, учреждений и собственники домовладений |
| 17 | Подготовка мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | Июнь-сентябрь |  | Цемент, ограждение | - Согласно реестра 6 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет: цемент 12 меш х 350 = 4200 руб., ограждение | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| с. Полчаниновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территории с.Полчаниновка | 01.04..2019 по 31.05.2019г |  |  | Территория села | Бюджетные и внебюджетные средства | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 2 | Побелка деревьев | Апрель | 30 | Фасадная краска, гашеная известь | Насаждения на улицах | Бюджет, фасадная краска 25л х 80 = 2000 руб. | Администрация Ягодно-Полянского МО, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 3 | Очистка и покраска световых опор уличного освещения | Апрель- май |  | Фасадная краска | Уличная сеть села | Бюджет, фасадная краска75 х 80 =6000р | Администрация Ягодно-Полянского МО, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, аренда экскаватора 1 час-2000 руб. | Постоянно |  | инвентарь | Территория села | Бюджет, мешки для мусора 120 литров 10шт х 130=1300 руб., работа экскаватора-5 час х 2000 = 10 000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 5 | Обустройство зеленой зоны: - посадка деревьев и кустарников | апрель | 20 | Саженцы | Территория села | Внебюджетные средства | Администрация Ягодно-Полянского МО, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 6 | Косметический ремонт Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВО войны 1941-1945гг. ( покраска, благоустройство территории ) | апрель | 1 | Краска, цемент | Парк с.Полчаниновка | Бюджетные и вне бюджетные средства Краска 10 кг х 95 =950 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 7 | Содержание кладбищ: с.Полчаниновка - подвоз песка уборка мусора, аренда экскаватора | Апрель-май | 1,7 га | Сбор и вывоз мусора, сухой растительности, завоз песка, окос сорной растительности | Территория кладбищ | Внебюджетные средства, бюджет: работа экскаватора 5 час х 2000 = 10000 руб. | Староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 8. | Санитарная очистка зеленой зоны: выпиловка сухостойных деревьев | Апрель-сентябрь | 20 | бензопилы | Территория села | Бюджет ГСМ, бензин 20л х 45 =900 | Администрация Ягодно-Полянского МО,староста села |
| 9 | обустройство детских площадок - покраска -подвоз песка | июнь-июль | 1 площадка | Краска. песок | ул.Центральная | Бюджет, спонсоры краска масляная 8 кг х 95 = 760руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, староста села, женский Совет |
| 10 | Окос сорной растительности по территории села | постоянно |  | ГСМ, техника 1 тример | Территория села | Бюджет,ГСМ бензин 40 л х 45 =1800 руб. | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 11 | Гредирование улично-дорожной сети | Апрель-июль | 13 км | ГСМ | ул. Новая ул. Центральнаяул. Полыновская ул.Заречная , ул.Шишкинская | Бюджетные и внебюджетные средства ГСМ 200х 45 = 9000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, предприятия и организации |
| 12 | Замена нерабочих фонарей уличного освещения | Апрель-май |  | Светодиодные фонари | Территория села | бюджет | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 13 | Содержание прилегающих закрепленных территорий, расположенных на них объектов в чистоте и порядке | постоянно |  |  | Территория села | организации, предприятия, учреждения и собственники домовладений | Руководители учреждений и собственники домовладений |
| 14 | Подготовка мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | Июнь-сентябрь |  | Цемент, ограждение | - Согласно реестра 7 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет: цемент 14 меш х 350 =4900 руб., ограждение | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| с. Большая Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Двухмесячник по благоустройству ,озеленению и санитарной очистки территории с.Большая Ивановка | 01.04.2019 по 31.05..2019 г |  |  | Территория села | Бюджетные и внебюджетные средства | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 2 | Побелка деревьев | Апрель | 30 | Фасадная краска, гашеная известь | Насаждения на улицах | Бюджет, фасадная краска 40 кг х80=3200 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, школа, предприятия, организации, население |
| 3 | Очистка и покраска световых опор уличного освещения | Апрель- май |  | Фасадная краска | Уличная сеть села | Бюджет, Краска100 кг х 80=8000р | Администрация Ягодно-Полянского МО, школа, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок ,аренда экскаватора 1 час- 2000 руб | Постоянно |  | инвентарь | Территория села | Бюджет, мешки для мусора 120 литров 10 шт х 130=1300 руб, работа экскаватора-14 час х 2000 = 28000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 5 | Обустройство зеленой зоны: разбивка аллеи , - посадка деревьев и кустарников | апрель | 30 | Саженцы | Территория села | Внебюджетные средства | МОУ «СОШ с,Большая Ивановка», староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 6 | Посадка саженцев на Аллеи выпускников | апрель | 20 | липа | Территория школы | Внебюджетные средства | МОУ «СОШ с,Большая Ивановка» |
| 7. | Обелиск по эскизу секретаря парторганизации В.И. Лукьянова, колхозные умельцы В.Г. Ильин, Н.И. Волков и Г.Бойко соорудили памятник ( штукатурка, покраска обелиска и ограждения) | апрель | 1 | Краска, цемент, шпаклевка | Территория СДК | Бюджетные и вне бюджетные средства Краска масляная 15 кг х 95= 1425, цемент 1 м х 350=350; шпаклевка 10 кг х 33=330руб всего:2105 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 8 | Содержание кладбищ: с.Большая Ивановка - подвоз песка уборка мусора,-аренда экскаватора | Апрель-май | 1,2 га | Сбор и вывоз мусора, сухой растительности, завоз песка, окос сорной растительности | Территория кладбищ | Внебюджетные средства, бюджет: работа экскаватора-6 час х 2000 = 12000 руб | староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 9. | Санитарная очистка зеленой зоны: выпиловка сухостойных деревьев, побелка деревьев | Апрель-сентябрь | 10 | бензопилы | Территория села | Бюджет ГСМ, бензин 10 л х 45 = 450 руб., фасадная краска 20 х 80 = 1600 руб всего: 2050 | апрель |
| 10 | обустройство детских площадок - покраска -подвоз песка | июнь-июль | 1 площадка | Краска. песок | ул. Школьная, Административная | Бюджет, спонсоры, краска 10 кг х 95 = 950 руб. | МОУ «СОШ с,Большая Ивановка» |
| 11 | Окос сорной растительности по территории села | постоянно |  | ГСМ, техника 1 тример | Территория села | Бюджет ГСМ бензин 100л х 45 = 4500 | Администрация Ягодно-Полянского МО, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 12 | Побелка бордюрного камня | апрель | 1 км. | Фасадная краска | Территория сельского клуба, школы | Внебюджетные средства, фасадная краска 56 кг х 80 =4480 | МОУ «СОШ с,Большая Ивановка» |
| 13 | Гредирование улично-дорожной сети | Апрель-июль | 15 км | ГСМ | ул. Гутчалина ул. Ленина, ул. Соколовская ул.Зегина ,ул.Садовая | Бюджетные и внебюджетные средства ГСМ 200х 45 = 9000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, предприятия и организации |
| 14 | Косметический ремонт поклонного креста (покраска)благоустройство территории, | Апрель-май | 1 кв.м | Краска масляная | ул.Административная | Бюджетные средства, краска 9 кг х 95 = 855 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 15 | Замена фонарей уличного освещения | Апрель-май |  | Светодиодные фонари | Территория села | бюджет | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 16 | Содержание прилегающих закрепленных территорий, расположенных на них объектов в чистоте и порядке | постоянно |  |  | Территория села | организации, предприятия, учреждения и собственники домовладений | Руководители учреждений и собственники домовладений |
| 17 | Подготовка мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | Июнь-сентябрь |  | Цемент, ограждение | - Согласно реестра 8 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет: цемент 16 меш х 350 = 5600 руб., ограждение | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| с. Новоскатовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Двухмесячник по благоустройству ,озеленению и санитарной очистки территории с.Новоскатовка | 01.04.2019 по 31.05.2019г |  |  | Территория села | Бюджетные и внебюджетные средства | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, жители села |
| 2 | Побелка деревьев | Апрель | 30 | Фасадная краска, гашеная известь | Насаждения на улицах | Бюджет: фасадная краска 14 кг х 80 = 1120 руб. | Администрация Ягодно-Полянского население |
| 3 | Очистка и покраска световых опор уличного освещения | Апрель- май |  | Масляная краска | Уличная сеть села | Бюджет, фасадная краска 28 кг х 80 =2240р | Администрация Ягодно-Полянского МО, , староста села, старшие по улицам, , жители села |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, аренда экскаватора 1 час-2000 руб | Постоянно |  | инвентарь | Территория села | Бюджет, мешки для мусора 120 литров 10 шт х 130 =1300 руб., работа экскаватора- 5 час х 2000 = 10000 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО ,староста села, старшие по улицам, жители села |
| 5 | Содержание кладбищ: с.Новоскатовка - подвоз песка уборка мусора, аренда экскаватора | Апрель-май | 2,5 га | Сбор и вывоз мусора, сухой растительности, завоз песка, окос сорной растительности | Территория кладбищ | Внебюджетные средства, бюджет: работа экскаватора – 5 час х 2000= 10000 руб. | староста села, старшие по улицам, жители села |
| 6 | Окос сорной растительности по территории села | постоянно |  | ГСМ, техника 1 тример | Территория села | Бюджет ГСМ, бензин 20 л х 45 = 900 руб. | Администрация Ягодно-Полянского МО, староста села, старшие по улицам, Общественные формирования, жители села |
| 7 | Гредирование улично-дорожной сети | Апрель-июль | 8 км | ГСМ | ул. Школьная ул. Лесная, ул. Заречная ул.Крайняя ,ул.Садовая | Бюджетные и внебюджетные средства ГСМ 100х 45 = 4500 руб | Администрация Ягодно-Полянского МО, предприятия и организации |
| 8 | Замена фонарей уличного освещения | Апрель-май |  | Светодиодные фонари | Территория села | бюджет | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 9 | Подготовка мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | Июнь-сентябрь |  | Цемент, ограждение | - Согласно реестра 1место (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет: цемент 2 меш х 350 =700 руб. ограждение | Администрация Ягодно-Полянского МО |
| 10 | Содержание прилегающих закрепленных территорий, расположенных на них объектов в чистоте и порядке | постоянно |  |  | Территория села | собственники домовладений | собственники домовладений |

Ответственный исполнитель заместитель главы администрации                                      Н.В.Кособокова

Приложение № 2

к постановлению

администрации Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 01.03.2019 № 30

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Ягодно-Полянского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

в период с 01 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года

- Грейдирование улично-дорожной сети.

- Очистка и покраска световых опор уличного освещения.

- Замена фонарей уличного освещения.

- Побелка бордюрного камня.

- Косметический ремонт Памятникам воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ.

- Уборка и благоустройство территорий кладбищ, культовых сооружений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений в местах захоронения участников Великой Отечественной войны.

- Проведение санитарной очистки дворов и придомовых территорий, улиц, площадей.

- Побелка деревьев.

- Посадка деревьев.

- Снос/обрезка деревьев.

- Озеленение клумб, посадка рассады цветов.

- Обустройство детских площадок.

- Окос сорной растительности.

- Сбор и организация своевременного вывоза собранного мусора (ТБО)  в специально отведенные для этих целей места.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ягодно-Полянского

муниципального образования

Татищевского муниципального района

Саратовской области

от 01.03.2019 № 30

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведением благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского образования Татищевского муниципального района Саратовской области

1.Комиссия по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведению благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для организации работы в сфере благоустройства на территории поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Саратовской области, Татищевского муниципального района, Ягодно-Полянского муниципального образования, а также настоящим Положением.

3.Основными задачами комиссии являются:

- осуществление взаимодействия Ягодно-Полянского муниципального образования и органов местного самоуправления Татищевского муниципального района и в ходе выполнения благоустроительных работ по очистке и содержанию территорий в соответствии с нормативами, установленными, действующим законодательством.

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

- с целью координации действий рассматривает и согласовывает планы администрации Ягодно-Полянского муниципального образования по проведению благоустроительных работ;

- анализирует выполнение благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования, в том числе с выездами по населенным пунктам;

5.Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

- запрашивать в администрации Ягодно-Полянского муниципального образования информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

6. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие- заместитель председателя Комиссии.

7.Председатель комиссии несет персональную ответственность, за выполнение задач, возложенных на Комиссию.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины членов Комиссии.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

11.Организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют председатель и секретарь Комиссии.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Ягодно-Полянского

муниципального образования

Татищевского муниципального района

Саратовской области

от 01.03.2019 № 30

СОСТАВ

Комиссии по контролю санитарного порядка и проведению благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования

| Леонтьев Владимир Александрович | Председатель комиссии, депутат Совета депутатов (по согласованию) |
| --- | --- |
| Кособокова Нина Васильевна | Зам. председателя комиссии, зам.главы администрации |
| Корчагина Юлия Васильевна | Секретарь комиссии, главный специалист сектора экономического развития, имущественных и земельных отношений администрации |
| члены комиссии |  |
| Ончуков Леонид Ананьевич | Староста с.Ягодная Поляна (по согласованию) |
| Меженин Павел Александрович | Старший по ул. Иванникова с. Ягодная Поляна (по согласованию) |
| Зуй Лилия Андреевна | Главный специалист сектора организационной, правовой и документационной работы администрации |
| Ахтямова Раиса Ряжаповна | Член женсовета с. Ягодная Поляна (по согласованию) |
| Плотникова Татьяна Алексеевна | Член Совета ветеранов с. Ягодная Поляна (по согласованию) |
| Миронов Андрей Александрович | Староста с.Большая Ивановка (по согласованию) |
| Пименова Татьяна Владимировна | Старшая по ул. Электронная с. Большая Ивановка (по согласованию) |
| Тихонова Мария Александровна | Специалист администрации |
| Чувашкин Анатолий Алексеевич | Староста с.Большая Федоровка ( по согласованию) |
| Самойлова Наталья Геннадьевна | Старшая по ул. Новая с.Большая Федоровка (по согласованию) |
| Чувашкина Анастасия Николаевна | Специалист администрации |
| Решетников Сергей Владимирович | Депутат Совета депутатов ( по согласованию) |
| Гордеева Марина Ивановна | Старшая по ул. Новая с. Полчаниновка (по согласованию) |
| Солдатенкова Наталья Александровна | Специалист администрации |
| Нестерова Ольга Викторовна | Член женсовета с. Полчаниновка (по согласованию) |
| Макаров Сергей Николаевич | Староста с.Полчаниновка ( по согласованию) |