АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2015		№ 45

с.  Ягодная Поляна

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения

Ягодно-Полянского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского  муниципального района Саратовский области согласно приложению.

2.  Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования				    Г.И.Иванникова

Приложение

к постановлению  администрации

Ягодно-Полянского

муниципального образования

Татищевского  муниципального

района Саратовской области

от 16.03.2015 № 45

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ягодно-Полянского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | 15.06.2015-22.06.2015 |
| 2 | Принятие распоряжения о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 18.05.2015 |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 18.05.2015-25.05.2015 |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 17.04.2015 04.05.2015 |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 20.07.2015 27.07.2015 |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 28.08.2015 |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 02.09.2015 |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 25.09.2015 - 30.09.2015 |
| 9 | Принятие постановления администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 26.10.2015 |
| 10 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 26.10.2015 |