АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.03.2014 |  | № 28 |
| --- | --- | --- |

с.Ягодная Поляна

Об организации безопасного пропуска паводковых вод в 2014 году на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области, в целях организации бесперебойной деятельности предприятий,  учреждений, организаций, обеспечения безопасности жизни людей и сохранности от разрушений дорог, мостов, гидротехнический сооружений и иных объектов на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области в период весеннего снеготаяния, п о с т а н о в л я ю:

1.Руководство выполнением мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального  района Саратовской области.

Установить, что решения комиссии по вопросам безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в Ягодно-Полянском муниципальном образовании Татищевского района Саратовской области согласно приложению № 1

3.Утвердить состав аварийно-спасательных бригад Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 2.

4.Определить зону возможного подтопления:

с. Большая Федоровка ул .Центральная дома № 1 и № 2.

5. Оповестить собственников жилья о возможного подтопления.

6.В случае возникновения угрозы подтопления использовать автотранспорт администрации Ягодно-Полянского муниципального образования, ООО «Ягоднополянское» (по согласованию) и ООО молочный завод «Атикс-МТ»

( по согласованию), ИП Калинин Ю.В.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                              Г.И.Иванникова

Приложение №1

к постановлению администрации

Ягодно-Полянского муниципального

образования Татищевского района

Саратовской области от 03.03.2014 №28

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в

Ягодно-Полянском муниципальном образовании Татищевского

района муниципального Саратовской области в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (распределение территории муниципального образования на участки и закрепление ответственных за эти участки) | 13.03.2014г | Пред.комиссии Юрков А.И. |
| 2 | Осмотр гидротехнических сооружений , моста и других водохозяйственных объектов по предохранению их от затопления и разрушения. | 20.03.2014 | Комиссия и собственники гидросооружений (по согласованию) |
| 3 | Комиссионное обследование водопроводных и канализационных сооружений | 21.03.2014 | Комиссия |
| 4 | Организация работ по защите водозаборных сооружений от потопления, очистка мостовых опор, водоотводных траншей, обочин дорог. | март 2014г. | Руководители ООО «Ягоднополянское» (по согласованию), ООО « Рассвет» (по согласованию), ИП Калинин Ю.В. |
| 5 | Организация оповещения населения с. Большая Федоровка о запрещении подледного лова и перехода по льду. | До 20 .03.2014 | Комиссия |
| 6 | Осмотр и при необходимости, укрепление опор линий электро- и телефонный сетей | Весь период снеготаяния | РЭС, ЦЭС, «Электроремонт» |

Приложение №2

к постановлению администрации

Ягодно-Полянского муниципального

образования Татищевского района

Саратовской области от 20.02.2012 №17

СО С Т А В

аварийно-спасательной бригады Ягодно-Полянского

муниципального образовании Татищевского муниципального

района Саратовской области в 2014 году

Солдатов С.П.         механизатор ООО «Ягоднополянское» (по согласованию)

Мазяркин В.И.        механизатор ООО «Ягоднополянское» (по согласованию)

Дорошенко  С.П.         УУП                                                      (по согласованию)

Дубровский А.В.    инженер молочного завода «Атикс-МТ» (по согласованию)

Юдин А.В.              бригадир ООО «Ягоднополянское»       (по согласованию)

Степаненко Е.Г.     врач ЦОВПР                                             (по согласованию)

Ключников В.А.    механизатор ООО « Рассвет» (по согласованию)