АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.02.2014 |  | № 16 |
| --- | --- | --- |

с.Ягодная Поляна

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области,  решением Совета депутатов   Ягодно-Полянского муниципального образования от 15.01.2013 года №59/223-2 «Об утверждении Правил   благоустройства,  уборки и санитарного содержания    территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского   района » в целях наведения чистоты и порядка на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов     Ягодно-Полянского муниципального образования    п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области на 2014 год согласно приложению.

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .

3. Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования                                    Г.И.Иванникова

Приложение к постановлению

администрации Ягодно-

Полянского муниципального

образования Татищевского му

ниципального района Саратов

ской области от 13.02.2014 №16

План благоустройства

территории Ягодно-Полянского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

на 2014 год.

| № п/п | Содержание мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственный, Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Асфальтирование ул.Школьная с.Большая Ивановка протяженностью 230 м 30 ральная ого о |  | До 15.07.2014 | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования, средства бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в сумме 1мил 553 тыс. руб. |
| 1.2. |  | Покраска бордюров с.Б.Ивановка: ул. Школьная(800 м), с.Ягодная Поляна: ул. Советская (400 м) |  | до 1 мая | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования, средства спонсоров |
| 1.3. |  | Грейдирование улиц: - с.Ягодная Поляна: - ул. Ленина (1200 м), -ул.Заречная (1000 м), - с. Б.Ивановка: -ул. Гутчалина (1000 м), 3. с.Б.Федоровка: -ул. Заречная (1200 м), 4. с.Полчаниновка: -ул.Шишкинская (700 м), -ул. Заводская (200 м) |  | Май-Июнь . | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования, средства спонсоров |
| 1.4. |  | Высадка зеленых саженцев ( ЛИПА ): 1. с.Ягодная Поляна: -ул.Садовая, около церкви: 100 шт, -ул.Первомайская, около детской площадки: 20 шт, 2. с.Б.Ивановка: -ул.Административная, около мехтока: 80 шт, 3. Б.Федоровка: -ул. Центральная: 50 шт. |  | Апрель-май | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования, руководители предприятий, учреждений, средства спонсоров |
| 1.5. |  | Разбивка клумб на территории учреждений социальной сферы, предприятиий и организаций всех форм собственности и поддержание их в надлежащем состоянии. |  | Апрель-май | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования, руководители предприятий, учреждений рассада выращивается в школах муниципального образования и раздается предприятиям и учреждениям |
| 1.6. |  | Украшение фасадов, разбивка цветников и посадка деревьев у объектов дорожного сервиса (кафе «Арцах» и кафе «Севан») |  | Апрель-май | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования руководители сервиса |
| 1.7. |  | Выделение мест для летних танцплощадок: с.Ягодная Поляна, площадка перед СК, с.Б.Ивановка, площадка перед СДК, с.Полчаниновка, площадка перед СК, с.Б.Федоровка, площадка перед СК. |  | До 01.05. | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования руководители СДК и СК |
| 1.8. |  | Подготовить и благоустроить места массового отдыха граждан |  | До 01.06. | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования |
| 1.9. |  | Изготовление и установка стел на трассе Саратов-Пенза, 2 шт. |  | Май-июнь | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования средства муниципального бюджета 33 тыс.руб. |
| 1.10. |  | Побелка деревьев и световых опор. очистка покраска, побелка деревьев |  | Апрель-май | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования средства спонсоров Приобретение водоэмульсионной краски 1ведро 960х18=17280 руб. |
| 1.11. |  | Покос сорной растительности. |  | Июнь-сентябрь | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования, руководители предприятий, учреждений средства спонсоров приобретение бензина АИ-92-100литров и 5 литра масла |
| 1.12. |  | Очистка территории населенных пунктов и кладбищ от мусора, сухостоя. Обустройство площадок для сбора бытового мусора . Покос сорной растительности |  | Май-сентябрь постоянно | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования средства муниципального бюджета 10 тыс. руб. |
| 1.13. |  | Выполнить косметический ремонт памятников, объектов малых архитектурных форм |  | До 05.05. | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования средства спонсоров |
| 1.14. |  | Благоустройство придомовых территорий. Покос сорной растительности |  | Май-сентябрь | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования |
| 1.15. |  | Приобретение и установка датских площадок: с.Ягодная Поляна ул.Первомайская, с.Б.Ивановка ул.Административная. |  | Май-сентябрь | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования средства спонсоров |
| 1.16. |  | Благоустройство родников; с.Ягодная Поляна, родник «Центральный» и 2 родника на ул.Заречная, с.Б.Ивановка родник на ул. Административный проезд 1 |  | Постоянно | контроль администрация Ягодно-Полянского муниципального образования экологические кружки школ |
| 1.17. |  | Замена светильников на энергосберегающие: с.Новоскатовка- 8 шт, с.Полчаниновка – 16 шт, с.Б.Ивановка – 23 шт, с.Б.Федоровка – 15 шт, с.Ягодная Поляна – 36 шт. |  | Май-сентябрь | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования средства муниципального бюджета 50 тыс.руб. |
| 1.18. |  | Проведение праздника «День села» с подведением итогов конкурса по благоустройству «Лучшая усадьба», «Лучшая улица», «Лучшая организация, предприятие» |  | Август | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования |
| 1.19 |  | Очистка поселковых дорог от снега. |  | Ноябрь-Март | контроль администрация Ягодно-Полянского муниципального образования исполнители согласно договоров 10 000 в месяц |
| 1.20. |  | Приобретение и установка информационных досок во всех населенных пунктах |  | до 01.06. | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования, 5шт *5тыс.руб=25тыс.руб. из них средства муниципального бюджета 12,0тыс.рублей,13,0 тыс.руб. –средства спонсоров |
| 1.21 |  | Мероприятия по регулированию безнадзорных животных |  | Постоянно | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования средства муниципального бюджета |
| 1.22. |  | Конкурс на самое красивое новогоднее украшение здания, фасада, домовладения, территории населенного пункта и др. |  | Декабрь | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования |
| 1.23. |  | Своевременно производить очистку кровель зданий от снега, наледи и сосулек. |  | Ноябрь-март | руководители учреждений и организаций |
| 1.24. |  | Построить спортплощадку в с.Полчаниновка |  | май | администрация Ягодно-Полянского муниципального образования средства спонсоров |

Заместитель главы муниципального образования                      А.И.Юрков