АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.02.2017 |  | № 18 |
| --- | --- | --- |

с.Ягодная Поляна

Об организации безаварийного пропуска паводковых вод весной 2017 года на территории Ягодно-Полянского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области и в целях предупреждения возможного ущерба от весеннего паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2017 году п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Ягодно-Полянского муниципального образования согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень мероприятий, рекомендуемый для выполнения с целью безаварийного пропуска паводковых вод, согласно приложению № 2.

3. Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования нормативно-правовых актов.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования          	                       Т.И.Федорова

Приложение № 1 к постановлению администрации Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района саратовской области от 01.02.2017 № 18

СОСТАВ

противопаводковой комиссии в Ягодно-Полянском муниципальном образовании Татищевского муниципального района

Саратовской области на 2017 г.

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кособокова Нина Васильевна | Зам.главы администрации МО, председатель КЧС |
| 2 | Марискин Андрей Иванович | зам.генерального директора ООО «Ягоднополянское», депутат Совета депутатов Ягодно-Полянского МО (по согласованию) |
| 3 | Леонтьев Владимир Александрович | депутат Совета депутатов Ягодно-Полянского МО (по согласованию) |
| 4 | Потоцкий Евгений Васильевич | депутат Совета депутатов Ягодно-Полянского МО (по согласованию) |
| 5 | Макаров Сергей Николаевич | староста села Полчаниновка (по согласованию) |
| 6 | Миронов Андрей Александрович | староста села Большая Ивановка (по согласованию) |
| 7 | Чувашкин Анатолий Алексеевич | староста села Большая Федоровка (по согласованию) |
| 8 | Ончуков Леонид Ананьевич | староста села Ягодная Поляна (по согласованию) |
| 9 | Решетников Сергей Владимирович | староста села Новоскатовка (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению администрации Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района саратовской области от 01.02.2017 № 18

- ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий

на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседания КЧС по вопросу подготовки территорий муниципального образования к безаварийному пропуску паводковых вод | до 1 марта | Зам.главы мо |  |
| 2. | Совещание противопаводковой комиссии с приглашением руководителей учреждений и организаций | февраль | Зам.главы мо |  |
| 3. | Уточнить зоны возможного подтопления (на основе прогнозов и фактических данных), закрепить за ними ответственных лиц. | март-апрель | Зам.главы мо |  |
| 4. | Провести проверки состояния переходов через овраги, русла реки «Чердымки», несанкционированных свалок, расположенных в зоне возможного подтопления. Принять меры по их отчистке и подготовке к пропуску паводковых вод. | март-апрель | Зам.главы мо |  |
| 5. | Организовать проведение мероприятий по повышению устойчивости работы объектов жизнеобеспечения | март-апрель | Зам.главы мо |  |
| 6. | Организовать периодический контроль мест возможного подтопления. | Постоянно | Зам.главы мо |  |
| 7. | Усилить контроль за эксплуатацией водопроводных сетей и сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления | в период паводка | Зам.главы мо |  |
| 8. | Подготовить аварийные команды и обеспечить их спасательными средствами, инструментами и материалами | до начала паводка | Зам.главы мо |  |
| 9. | Предусмотреть возможность использования резервных источников энергоснабжения. | до начала паводка | Зам.главы мо |  |
| 10. | Организовать работу оперативной группы противопаводковой комиссии и сбор ежедневной информации по складывающейся обстановке. | в период паводка | Зам.главы мо |  |
| 11. | Быть в готовности к проведению экстренного оповещения населения, руководителей учреждений, попадающих в зону подтопления | в период паводка | Зам.главы мо |  |
| 12. | Обеспечить финансирование расходов при проведении противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования | до начала паводка | Глава мо |  |